Índice:

1.	Introducción:	2

2.	Análisis de resultados:	3

2.1	Plan de Pruebas:	3

2.2	Reglas del grupo:	4

2.3   Roles:	4

2.4   Coevaluación:	4

2.5   Fecha de entrega:	4

3	Dificultades encontradas:	5

4	Bitácora:	6

5	Estadística de tiempo:	7

6	Conclusiones:	8

7	Recomendaciones:	8

8	Diagrama de módulos:	9

9	Evidencia Gráfica	10

Bibliografía	12

# Introducción:

Se modificará un carro de juguete a control remoto para hacerlo monitoreable y controlable por medio de wi-fi. Se implementará mediante el uso de distintos módulos electrónicos y un microcontrolador (NodeMCU), para que las señales enviadas desde la computadora sean recibidas por el carro. Para crear el circuito correspondiente, se utilizará una protoboard (para realizar las pruebas), y luego se pasará a una placa preperforada que estará dentro del carro. Se utilizará un socket que fue previamente suministrado para realizar la conexión por medio de wi-fi, y se modificará el código correspondiente al NodeMCU para que se puedan realizar las funciones deseadas por medio de una interfaz gráfica (previamente suministrada).

# Análisis de resultados:

## Plan de Pruebas:

Potencia de los motores: se le asignarán diferentes valores a la variable encargada de la potencia de los motores para 	asegurar que tienen un funcionamiento óptimo y cumplen con lo esperado.

Dirección del carro: se probará que el carro gire hacia la dirección que se le indique cuando se le dé la señal desde la computadora.

Luces frontales: se probará que las luces frontales enciendan cuando se le envíe la señal desde la computadora.

Luces traseras: se probará que las luces traseras enciendan cuando se le envíe la señal desde la computadora.

Direccionales: se probará que cada direccional se encienda cuando se envíe la señal correspondiente desde la computadora. Ambas direccionales se controlan por separado.

Porcentaje de batería: se verificará que sea medible el nivel de batería restante.

Sensor de luz: se verificará que el sensor de luz funcione correctamente y dé los datos necesarios.

Pruebas por realizar:

- El carro debe realizar una vuelta circular.

- El carro debe seguir un recorrido de 8.

- El carro debe seguir un recorrido de zigzag.

- El carro comenzará a avanzar en línea recta y luego dará un giro de 180 grados en reversa, con las luces traseras encendidas

- Se encenderán todas las luces una, a una y luego se apagarán una a una para verificar que funcionan.

## Reglas del grupo:

- Se debe indicar una fecha y hora para cualquier actividad relacionada a la elaboración del proyecto.

- No se pueden realizar cambios o avanzar en el proyecto sin haber informado previamente al compañero.

- Cualquier compra relativa al proyecto deberá ser previamente informada al otro compañero.

- Los gastos necesarios para el proyecto serán divididos equitativamente.

- Llegar a tiempo a las reuniones para la realización del proyecto.

## 2.3   Roles:

Anthony: se encargará de la parte electrónica y parte de la documentación externa.

Ricardo: se encargará de la parte programable, la documentación interna y parte de la documentación externa.

## 2.4   Coevaluación:

| Porcentaje de efectividad |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Anthony | Ricardo |
| Regla #1 | 100% | 100% |
| Regla #2 | 100% | 100% |
| Regla #3 | 100% | 100% |
| Regla #4 | 100% | 100% |
| Regla #5 | 100% | 100% |
| Roles | 100% | 100% |

## 2.5   Fecha de entrega:

- 07 de mayo: se entregará el hardware.

# Dificultades encontradas:

- Durante Semana Santa cerraron las tiendas de electrónica, debido a esto, se debió esperar a la siguiente semana para comenzar con la elaboración del proyecto.

- En muchas ocasiones el circuito quedó incompleto debido a la falta de materiales (jumpers), y se tuvo que esperar hasta el día siguiente para hacer la compra.

- Debido a la distancia entre los integrantes del grupo, era bastante difícil encontrar el tiempo para reunirse durante largos períodos.

- La falta de conocimiento sobre Arduino y los circuitos dificultaron el encontrar y resolver los distintos problemas que se dieron.

- Un transistor se dañó, por lo que la fotoresistencia no funcionaba y se tuvo que reemplazar.

- Al utilizar jumpers largos, el circuito quedó desordenado y era muy difícil ubicarlo en su lugar, por lo que se tuvieron que conseguir jumpers más planos para evitar el desorden.

- Dentro del código del NodeMCU varios pines estaban definidos incorrectamente, por lo que el motor de las direcciones no funcionaba correctamente, detectar y resolver esto tomó bastante tiempo.

- El motor de las direcciones no recibía suficiente potencia para realizar giros cerrador, por lo que se tuvo que agregar una batería extra.

# Bitácora:

| Fecha | Hora | Actividad | Responsable | Duración |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 de abril de 2019 | 2:00 pm | Compra de los componentes. | Anthony y Ricardo | 1 hora |
| 24 de abril de 2019 | 4:00 pm | Investigación y pruebas de la parte electrónica. | Anthony y Ricardo | 5 horas |
| 30 de abril de 2019 | 3:00 pm | Realización de la documentación externa y parte del montaje del circuito en protoboard. | Anthony y Ricardo | 4 horas |
| 1 de mayo de 2019 | 1:30 pm | Parte del montaje del circuito en protoboard e investigación para la parte programada. | Anthony y Ricardo | 5 horas |
| 2 de mayo de 2019 | 3:00 pm | Finalización del montaje del circuito en protoboard (sin probar) e investigación para la parte programada. | Anthony y Ricardo | 7 horas |
| 3 de mayo de 2019 | 3:30 pm | Pruebas con el circuito y la parte programada de los motores. | Anthony y Ricardo | 3 horas |
| 4 de mayo de 2019 | 3:00 pm | Corrección del circuito y pruebas de la programación de las luces. | Anthony y Ricardo | 9 horas |
| 5 de mayo de 2019 | 12:00 am | Finalización del circuito y la parte programada y el montaje del carro y pruebas del funcionamiento. | Anthony y Ricardo | 15 horas |
| 6 de mayo de 2019 | 6:00 pm | Prueba de los comando circle, zigzag, infinite y especial, y grabación del video y finalización de la documentación. | Anthony y Ricardo | 4 horas |

# Estadística de tiempo:

# Conclusiones:

- Todo proyecto conlleva una investigación previa, necesaria para conocer de forma adecuada el funcionamiento de los componentes.

- La correcta elección de los componentes a utilizar para la elaboración del proyecto es de suma importancia.

# Recomendaciones:

- La compra de los componentes y/o materiales debe hacerse lo más rápido posible, para evitar inconvenientes con el abastecimiento.

- Se deben buscar diferentes tiendas y alternativas para comprar los componentes.

- Los circuitos deben hacerse de la forma más ordenada posible, para así poder encontrar y arreglar los posibles fallos que puedan existir.

- El trabajo en equipo y la correcta división del trabajo ayuda a ahorrar tiempo que puede terminar por ser de suma importancia.

# Diagrama de módulos:

# Evidencia Gráfica

# Bibliografía

Arduino. (s.f.). Arduino. Recuperado el 3 de mayo de 2019, de https://www.arduino.cc/en/Reference/FunctionDeclaration

Arduino. (s.f.). Arduino. Recuperado el 4 de mayo de 2019, de https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/advanced-io/shiftout/

ElectroClub. (26 de diciembre de 2015). YouTube. Recuperado el 30 de abril de 2019, de https://www.youtube.com/watch?v=hEyVD44KJrM

Planeta Saber. (s.f.). Recuperado el 30 de abril de 2019, de http://www.planetasaber.com/theworld/gats/seccions/cards/default.asp?pk=925

TutorialsPoint. (4 de mayo de 2019). Tutorials Point. Obtenido de https://www.tutorialspoint.com/arduino/arduino_bitwise_operators.htm